        



















ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
ТРАНСПОРТЁРА С ЭЛЕКТРОННЫМ МНОГОХОДОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И СИСТЕМОЙ РАВНОГО ПОДЪЕМА  «ТИТАН» МОДЕЛЬ №SSC 410.12.04 ПРОЕКТ AK 01
 ИНВ. №0105031 ЦЕХА №16  











ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
	1. Общие сведения
	1.1. Запрос коммерческих предложений – это способ определения рыночных цен, проводимый с целью сбора информации о существующих (актуальных) ценах на товары, работы или услуги.
1.2. Порядок осуществления электронного документооборота регулируется регламентом функционирования электронной площадки https://business.roseltorg.ru. и официальным сайтом Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru.
1.3. Документация о проведении запроса коммерческих предложений размещается Заказчиком на электронной торговой площадке и на официальном сайте Заказчика не менее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений.
1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса коммерческих предложений до истечения срока окончания приема заявок на участие, и разместить соответствующие изменения на электронной торговой площадке https://business.roseltorg.ru и на официальном сайте Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru.
1.5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса коммерческих предложений в любое время, при этом никакой ответственности не неся перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, которые были связаны с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе коммерческих предложений.
1.6. Заказчик не применяет положения Федерального закона №223-ФЗ или Федерального закона №44-ФЗ при закупках товаров, работ и услуг. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется общими положениями гражданского законодательства.

	2. Способ закупки:
	 Запрос коммерческих предложений.

	3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:

	АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
ИНН/КПП 9111022140/911101001
298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4.
uro20@kerchbutoma.ru, - эл. почта тендерного отдела.
Тел. +7(36561)3-75-17 – Мудракова Элина Николаевна (по вопросам документации)
Тел.+7(36561) 3-74-67 – Сухотина Инна Николаевна (по техническим вопросам).

	4. Предмет договора с указанием количества и объема выполненных работ:
	Выполнение работ по модернизации ходовой части
транспортёра с электронным многоходовым управлением и системой равного подъема  «титан» модель №SSC 410.12.04 проект AK01 инв. №0105031 цеха №16 в соответствии с техническим заданием  (Приложение №1 к документации о закупке). 
    Количество и объем выполняемых работ: согласно техническому заданию (Приложение №1 к документации о закупке).

	5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему  выполняемых работ:
	Требования указаны с техническом задании (Приложение №1 к документации о закупке).

	6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

	Место выполнения работ ул. Танкистов, д. 4, г. Керчь, Республика Крым, Россия.
Сроки выполнения работ не более 18 месяцев с момента начала выполнения работ. 
Начало выполнения работ: не позднее 5 дней со дня заключения договора.


	7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):  
	
Не установлена.


	8. Требования об обеспечении исполнения договора:
	Поставщик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора обеспечение возврата аванса  по Договору в форме банковской гарантии, выданной банком. 
Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору.
 Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов.
          Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
В случае, если Поставщик зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком, Поставщику предоставляется выбор заключения договора с или без банковской гарантии.

	9. Официальный сайт, на котором размещена документация:
	https://business.roseltorg.ru
https://zakupki.kerchbutoma.ru.

	10.  Дата и время начала и окончания подачи заявок участниками закупки:
	Начало – с момента размещения 
Окончание – дата и время указаны на площадке размещения.

	11.  Дата подведения итогов:
	Дата и время указаны на площадке размещения и официальном сайте завода

	12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

	Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным в документации запроса коммерческих предложений, инструкцией для работы в электронной торговой площадке https://business.roseltorg.ru и функционалом  официального сайта https://zakupki.kerchbutoma.ru, согласно представленной Заказчиком форме заявки на участие.
Для участия в запросе коммерческих предложений участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке https://business.roseltorg.ru, подает заявку на участие в запросе коммерческих предложений. Заявка на участие в запросе коммерческих предложений подается  на электронную торговую площадку https://business.roseltorg.ru либо на официальный сайт https://zakupki.kerchbutoma.ru в форме электронного документа и должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью организации. Форма заявки на участие указана в Приложении №2 к документации о закупке.
Заявка участника должна соответствовать требованиям документации о закупке, иметь конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя.
Подача заявки на участие в запросе коммерческих предложений означает, что участник запроса коммерческих предложений изучил всю документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе коммерческих предложений, содержащимися в документации (включая все приложения к ней).

	13. Требования к описанию участниками закупки оказания услуг, которая являются предметом закупки, её количественных и качественных характеристик: согласно Техническому заданию (приложение №1 к документации о закупке):

	Участник представляет в составе своей заявки на участие в запросе коммерческих предложений сведения о порядке выполняемых услуг, сроках  выполняемых услуг, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с условиями настоящей документации. Указанные сведения должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации. Конкретные требования к составу сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, прочей информации, а также к форме их предоставления содержатся в Приложении № 2 к документации на участие в запросе предложений.

	14. Форма, сроки и порядок оплаты работ: 

	Выполнение работ в соответствии с п.п. 1.1.1-1.1.7 технического задания (Приложение №1) не более 18 месяцев с даты начала работ указанной в п. 1.4 технического задания (Приложение №1);
Начало выполнения работ: не позднее 5 дней со дня заключения договора.
Аванс в размере 50% процентов производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения всех работ по Договору, в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта-приемки выполненных работ, по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3.
Для возможности осуществлять платежи по договору, Подрядчик в целях  (в случае заключения договора в рамках 275-ФЗ) исполнения государственного оборонного заказа, расчёты по настоящему договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у Подрядчика с таким уполномоченным банком заключённого Договора о банковском сопровождении.
 На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком Заказчика является ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «Банк ПСБ» (далее – уполномоченный банк).



	15. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 
	Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Договора в полном объеме и надлежащего качества, в т.ч. стоимость работ по договору, стоимость материалов, транспортных затрат, командировочных, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

	16. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

	Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг.
К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования:
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки (предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- отсутствие у участника размещения заказа признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается:
а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением)  участником  закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком; 
б) неисполнение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки.
Участник должен быть зарегистрирован не менее 1 года в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией не менее 1 года, в соответствующей сфере.
Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).
Не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот.
Не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога.
У участника в составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц.
Способен выполнить обязательства по договору в требуемые сроки и с должным качеством.
     - Иметь опыт выполнения аналогичных услуг.
Подрядчик обязан иметь разрешительные действующие документы, удостоверяющие право на осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего технического задания в соответствии с законодательством РФ.
Специализированная организация, выполняющая обследование эксплуатируемого ГТС (объекта) для подтверждения и оценки его соответствия требованиям безопасности эксплуатации должна иметь аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации в области обследования портовых гидротехнических сооружений в качестве Испытательной лаборатории (центра) для подтверждения наличия необходимой нормативно-методической и материально-технической базы.
Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия, указаны в п. 16 настоящей документации.

	  17. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная  участником закупки, должна включать в себя следующие сведения и документы:

	1) Заявка, составленная по форме Приложения № 2 к настоящей документации;
2) Анкета, заполненную по форме Приложение №3 к настоящей документации;
3) Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения (в том числе при распечатывании выписки);
4) Справка из налогового органа по установленной форме об отсутствии по налогам, выданную налоговой инспекцией, не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения;
5) Документы, подтверждающие нахождение участника по адресу, указанному в учредительных документах, сведения о наличии складских и производственных помещений (договор аренды помещения, действующий на текущую дату, свидетельство о праве собственности на помещение);
6)  Форма 6-НДФЛ за последний отчетный период;
7) Копия штатного расписания, отразив в обязательном порядке наличие должностных лиц, отвечающих за охрану труда и технику безопасности, пожарную безопасность, ведение бухгалтерского учета;
8) Справка о выполнении аналогичных предмету закупки договоров с предоставлением копий договоров и актов выполненных работ либо иных документов, подтверждающие факт выполнения работ, по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №4 к документации о закупке).
9) Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №5 к документации о закупке) с предоставлением копий трудовых книжек либо договоров на сотрудников, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора.
10) Письменное согласие на предоставление необходимых документов при заключении договора в случае выбора победителем. Данные документы указаны в проекте договора.
11) Выписку из сервиса оценки юридических лиц (ИФНС).
12)  Гарантийное письмо с  согласием на подписание договора на условиях, изложенных в проекте договора и техническом задании Заказчика (Приложение №5).

	18. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложениях:

	17.1.  Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе коммерческих предложений во время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса коммерческих предложений.
17.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в , Комиссия имеет право отклонить заявки, по следующим причинам:
- предоставления в составе анкеты, заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- дата регистрации организации в соответствии с законодательством РФ менее одного года;
- наличие у участника закупки признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается:
а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением)  участником  закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком; 
б) неисполнение договора (контракта) заключенным с заказчиком, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки.
- не предоставление документов входящих в состав заявки;
- наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки;
- содержится ценовое предложение о цене договора, превышающее размер начальной (максимальной) цены договора;
-установление недостоверности сведений, содержащихся в анкете, установления факта проведения ликвидации участника или принятия арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса на любом этапе его проведения.

	19. Переторжка

	Переторжка – процедура, которая может дополнять закупочную процедуру, в целях получения наиболее выгодных предложений  по оцениваемым критериям, относительно изначальных предложений участников
Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса в рамках специально организованного для этого способа закупки.
Закупочная комиссия принимает решение о проведении переторжки.
В переторжке имеют право участвовать приглашенные участники закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в закупке допущены Закупочной комиссией к участию. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.
Заявка участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
Переторжка может проводиться с помощью функционала ЭТП. Участникам, разместившим заявки на участие через официальный сайт завода или предоставившим коммерческие предложения, соответствующие требованиям технического задания, направляются запросы о предоставлении максимальной скидки. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные ЗК, сообщаются участникам закупки, которые были допущены к переторжке.
По итогам проведения процедуры переторжки и предоставления предложений о максимальных скидок победителем признается участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с документацией о закупке
При проведении переторжки участникам может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения цены договора.

	20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе коммерческих предложений: 
	-Для определения наилучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе коммерческих предложений, Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям, указанным в Таблице №1 настоящей закупочной документацией.
Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию.
-Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов.
-Оценка и сопоставление заявок на участие по критериям, указанным в Таблице №1  документации производится по решению ЗК.
-Оценка и сопоставление заявок на участие при осуществлении закупок по выполнению работ либо оказанию услуг не производится. 
-В случае, если заявки нескольких участников, набрали одинаковый итоговый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, в которой содержится минимальное ценовое предложение.  
-Запрос КП признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие, а также в случае, если отклонены все заявки на участие.
-Протоколы, формируемые по результатам запроса коммерческих предложений, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет.


	21. Основание для признания запроса коммерческих предложений несостоявшимся.
	- Запрос коммерческих предложений признается несостоявшимся в случаях:
1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие в запросе;
2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в документации об осуществлении запроса;
3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в запросе;
4) по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе Закупочная комиссия отклонила все заявки на участие в запросе;
5) победитель запроса или участник запроса заявке, которого присвоен второй (третий и далее) номер, уклоняются от заключения договора.
Если запрос коммерческих предложений признан несостоявшимся, заказчик вправе:
1) отказаться от заключения договора с единственным участником и в дальнейшем не осуществлять повторную закупку;
2) осуществить закупку повторно, изменив любые сведения о закупке;
3) заключить договор с лицом, которое было признано единственным участником закупки, если он и его заявка соответствуют требованиям документации запроса.


	22. Заключение договора:
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола ЗК участник закупки, с которым принято решение заключить договор на поставку/выполнение работ/оказание услуг на основании протокола заседания Комиссии, обязан предоставить перечень документов, согласно п. 12.2  Проекта договора, подписать договор и предоставить все экземпляры договора заказчику. 
В случае, если участником закупки, с которым принято решение заключить договор, не исполнены требования настоящего раздела, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель конкурентной закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, занявшим второе место. Заказчик вправе заключить договор с участником конкурентной закупки, занявшим второе место, при отказе от заключения договора с победителем такой закупки. В случае отказа участника занявшего второе место заключить договор, договор заключается с участником, занявшим следующее место.



Таблица № 1
	№ п.п.
	Наименование критерия оценки
	Максимальное кол-во баллов
	Поставщик 1
	Поставщик 2
	Поставщик 3

	1. 
	Цена договора по ТКП
	
	
	
	

	1.1.
	БЦi = Цmin/ Цi * 100 * 0,7
БЦi  - рейтинг, присуждаемый ценовому предложению участника по указанному критерию;
Цi – ценовое предложение участника закупки, которое оценивается;
Цmin - минимальное ценовое предложение из предложенных по критерию оценки участниками закупки.
 Для расчета итогового рейтинга по критерию «цена договора» рейтинг, присуждаемый оцениваемой заявке,  умножается на соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент – 0,7).
При оценке по данному критерию лучшим признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора.
	70


	
	
	

	2.
	Условия оплаты по ТКП
	
	
	
	

	2.1.
	Условия оплаты по результатам проведенной ЗК:
- оплата по факту поставки (выполнения работ, оказания услуг);
- 30% предоплата;
- 50% предоплата;
- свыше 50% предоплаты
	


10



8
6
3
	
	
	

	3.
	Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) по ТКП
	
	
	
	

	3.1.
	СБi = Сmin / Сi x 100 x 0,05.
где СБi - рейтинг, присуждаемый по указанному критерию; 
Сmin - минимальное предложение из сделанных участниками; 
Сi - предложение участника, которое оценивается. 
При оценке по данному критерию лучшим признается предложение участника с наименьшим сроком поставки (выполнения работ/оказания услуг)
	5
	
	
	

	4.
	Статус участника:
- производитель;
*данное количество баллов присваивается участнику, в случае если он производит более 50% номенклатуры товара.
-официальный представитель завода-производителя;
- поставщик
	




7


5


2
	
	
	

	5.
	Стаж сотрудничества (благонадежность участника):
- более 3 лет;
- от 1 года до 3 лет;
- менее 1 года
	


5
3
1
	
	
	

	6.
	Гарантийный срок/ срок хранения
	3
	
	
	

	Итоговое кол-во баллов
	100
	
	
	



* При определении победителей закупок товаров с НМЦД менее 5 млн. рублей, применяются критерии оценки под номерами 1,2,4.
* При определении победителей закупок товаров с НМЦД более 5 млн. рублей, применяются все критерии оценки. 
Приложение №1 к документации о закупке

Техническое задание
на модернизацию ходовой части
транспортёра с электронным многоходовым управлением и системой равного подъема  «Титан» модель №SSC 410.12.04 проект AK 01
 инв. №0105031 цеха №16

1 . Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
1.1 Предметом настоящего технического задания (далее – ТЗ) является выполнение работ по:
проведению модернизации ходовой части транспортёра с электронным многоходовым управлением и системой равного подъема  «Титан» модель №SSC 410.12.04 проект AK 01 инв. №0105031 цеха №16 (далее – Транспортёр) с целью обеспечения безотказной эксплуатации при работе с номинальной паспортной нагрузкой и устранения заводских конструктивных недостатков (замены привода поворота осей), включая:
1.1.1 Демонтаж 4 приводных и 8 тормозных осей Транспортёра с осевыми цилиндрами;
1.1.2 Транспортировка демонтированных узлов на производственную площадку Подрядчика и возврат модернизированных узлов Транспортёра;
1.1.3 Замена гидроцилиндров подъёма приводных и тормозных осей на круглые гидроцилиндры в соответствии со схемой (Приложение 1);
1.1.4 Модернизация узла поворота осей Транспортёра в соответствии со схемой (Приложение 1) и разработанной и согласованной конструкторской документацией, с сохранением характеристик Транспортёра (Приложение 1), включая:
1.1.4.1  Демонтаж существующих гидроцилиндров
1.1.4.2 Изготовление проушин гидроцилиндра и пластин неподвижного рычага
1.1.4.3 Приварка к поворотному кругу проушин и неподвижного рычага
1.1.4.4 Изготовление подвижного рычага, шкворня, других деталей узла поворота оси, включая подшипники скольжения, гайки и т д.
1.1.4.5 Сборка модернизированных узлов поворота оси Транспортёра
1.1.4.6 Все узлы подшипников скольжения должны иметь каналы для смазки через доступные пресс-маслёнки
1.1.5 Монтаж модернизированных узлов на Транспортёр;
1.1.6 Пуско-наладочные работы и испытания Транспортёра.
1.1.7 Работы, указанные в пунктах 1.1.3-1.1.6 настоящего технического задания должны предусматривать в своем объеме разработку ремонтной документации в соответствии с ЕСКД с предоставлением Заказчику в 2-х экземплярах и на электронном носителе, включая:
- Рабочую конструкторскую документацию модернизированных узлов с деталировкой, включая сканы с подписями разработчиков в формате .pdf и чертежи в редактируемом формате;
- Расчёт модернизируемого узла на номинальные нагрузки (Рном.=410 т) и испытательные нагрузки 1,25Рном., включая подбор гидроцилиндра по действующим усилиям и прочностной расчёт вновь изготавливаемых деталей;
- Руководство по обслуживанию и эксплуатации модернизированного узла дополнительно к заводской документации с отображением ссылок в паспорте и руководстве по эксплуатации Транспортёра;
- Протокол испытаний Транспортёра после модернизации.
1.2 Выполнение демонтажа/монтажа и пусконаладочных работ осуществляется на площадке у Заказчика. 
1.3 Срок выполнения работ: 
1.3.1 Выполнение работ в соответствии с п.п. 1.1.1-1.1.7 настоящего ТЗ не более 18 месяцев с даты начала работ указанной в п. 1.4 настоящего ТЗ;
1.4 Начало выполнения работ: не позднее 5 дней со дня заключения договора.
1.5 Если в течение 10 (десяти) рабочих дней Подрядчик не предоставит:
- смету,
- график проведения ремонтных работ,
- приказ,
- заявку и перечень ввозимых на территорию завода оборудования (может лучше написать  и материалов, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор подряда;
1.6 Работы, перечисленные в п. 1.1 необходимы для нужд предприятия, в рамках исполнения оборонного заказа по государственному контракту. Для возможности осуществлять платежи по договору, Поставщику в целях исполнения государственных оборонных заказов, расчеты по настоящему Договору осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый счет Поставщиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключенного Договора о банковском сопровождении. На момент заключения настоящего Договора уполномоченным банком Заказчика является ПАО «Банк ПСБ».

2 . Требования к организации и безопасности работ.
2.1 Работы выполнить в строгом соответствии с требованиями действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, нормативно-технических и распорядительных документов РФ;
2.2 Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей законодательной,  нормативной, нормативно-технической и методической документации (если не противоречит п. 2.1 этого ТЗ):
2.2.1 О принятии технического регламента Таможенного союза № 823  (ред. от 04.12.2012 г.) «О безопасности машин и оборудования» (ТРТС010/2011).
2.2.2 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности", утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 18.01.2012 г. №44;
2.2.3 ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы;
2.2.4 ГОСТ Р 2.601-2019 ЕСКД «Эксплуатационные документы»;
2.2.5 ГОСТ 2.602-2013 ЕСКД «Ремонтные документы»;
2.2.6 ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
2.2.7 ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы размеры»;
2.2.8 ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества»;
2.2.9 ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;
2.2.10 ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы;
2.2.11 Работы должны быть выполнены в объемах,  перечисленных в п.п. 1.1.1-1.1.7, 2.2.1-2.2.10 этого ТЗ (если это не противоречит п. 2.1 этого ТЗ). Объемы работ из различных документов п. 2.2.1-2.2.7 настоящего ТЗ принимаются по большему их количеству и качеству выполнения. Необходимые объемы работ не оговоренные в документах по п.п. 2.1, 2.2 этого ТЗ согласовываются с Заказчиком;
2.2.12 Оформление документации в процессе работ и итоговая документация должна соответствовать п.п. 2.1, 2.2.1-2.2.10, 5.3 настоящего ТЗ.
2.3  Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии с действующими законодательством РФ и иными нормативными, правовыми актами и распорядительными документами РФ. 

3 . Требования к техническим характеристикам работ
3.1 Требования до начало работ:
3.1.1 Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ, а также до начала каждого этапа выполнения работ для его проверки и согласования:
3.1.1.1 График выполнения работ, согласно требований настоящего ТЗ;
3.1.1.2 Разрешительные документы на право проведения работ в соответствии с п.п. 1.1.1-1.1.7 настоящего ТЗ: лицензии, копии аттестационных документов на персонал,  задействованный для выполнения работ, документы на приборы измерения и их протоколы поверки, сертификаты и т.д. (при необходимости у Заказчика);
3.1.1.3 Проект производства ремонтных и модернизационных работ (далее – ППРР);
3.1.1.4 Подробные методики проведения работ со ссылками на пункты действующих в РФ документов, а также документов перечисленных в п.п. 2.1, 2.2 этого ТЗ;
3.1.1.5 Перечни и формы промежуточной и итоговой документации;
3.1.1.6 Перечень оборудования, материалов  которые должен предоставить Заказчик для проведения работ (место проведения испытаний,  испытательные груза);
3.1.1.7 Энергоресурсы для проведения работ в соответствии с п. 1.1 настоящего ТЗ, а именно: питание – 220/380 В; газы (по трубопроводу) – кислород, ацетилен, углекислота, сжатый воздух может предоставить Заказчик (при наличии и производственной возможности Заказчика);
3.1.1.8  Заказчик может предоставить Подрядчику (при наличии и производственной возможности) – помещение для комнаты переодевания, душевую комнату для санитарных нужд;
3.1.1.9 Список персонала Заказчика, который необходим для выполнения работ (специалист, ответственный за содержание оборудования в работоспособном состоянии/водитель, стропальщик(и) и т.д.);
3.1.2	Подрядчик принимает Транспортёр и ремонтную (испытательную) площадку по акту-допуску;
3.1.3	Подрядчик обеспечивает ограждение ремонтной (испытательной) площадки с последующим обеспечением безопасного ведения на ней работ и организацией пропускного режима;

3.2 Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы, описанные в  п.п. 1.1.1-1.1.7 настоящего ТЗ в соответствии с:
3.2.1 Рекомендованными методиками проведения капитального ремонта;
3.2.2 Действующим законодательством РФ;
3.2.3 Правилами пожарной безопасности в РФ, техническими регламентом о требованиях пожарной безопасности;
3.2.4 Федеральными нормами и правила в области промышленной безопасности "Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности", утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 18.01.2012 г. №44;
3.2.5 Пунктами 2.1-2.3 этого ТЗ;
3.2.6 Согласованными с Заказчикам документами в соответствии с п.п. 3.1.1.1.-3.1.1.9 настоящего ТЗ;  

4 . Состав и содержание работ.
4.1.1 Для проведения работ в соответствии с п.п. 1.1.1-1.1.5 Заказчик передает Транспортёр подрядчику по акт-допуску в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности", утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 18.01.2012 г. №44 и локальными документами Заказчика.;
4.2 Ремонт и модернизацию ходовой части транспортёра в соответствии с п. 1.1.1-1.1.7 настоящего ТЗ выполнить в следующем порядке:
4.2.1 Выполнить сопутствующие ремонтно-модернизационные работы Транспортёра для обеспечения требований и целей п. 1.1 настоящего ТЗ;
4.2.2 Произвести демонтаж одной приводной и одной тормозной оси Транспортёра с осевыми цилиндрами;
4.2.3 Доставить демонтированные узлы на производственную площадку Подрядчика;
4.2.4 Разработать и согласовать с Заказчиком в части касающейся, конструкторскую документацию на модернизируемые и ремонтируемые узлы на основе данного ТЗ и схемы модернизации в Приложении 1 данного ТЗ;
4.2.5 Выполнить модернизацию тормозной и приводной осей Транспортёра в соответствии с конструкторской документацией Подрядчика;
4.2.6 Доставить модернизированные узлы на территорию Заказчика, к объекту ремонтных работ;
4.2.7 Выполнить монтаж модернизированных приводной и тормозной осей на Транспортёр, включая подключение гидроцилиндров к гидравлической системе Транспортёра
4.2.8 Провести проверку работоспособности модернизированных узлов Транспортёра с предоставлением фото/видео отчётов (по требованию Заказчика);
4.2.9 Произвести демонтаж трёх приводных и семи тормозных осей Транспортёра с осевыми цилиндрами;
4.2.10 Доставить демонтированные узлы на производственную площадку Подрядчика;
4.2.11 Выполнить модернизацию семи тормозных и трёх осей Транспортёра в соответствии с конструкторской документацией Подрядчика;
4.2.12 Доставить модернизированные узлы на территорию Заказчика;
4.2.13 Выполнить монтаж модернизированных приводных и тормозных осей на Транспортёр, включая подключение гидроцилиндров к гидравлической системе Транспортёра;
4.2.14 Провести пуско-налодочные работы и испытания Транспортёра, включая статические испытания с нагрузкой 1,25Рном. и динамические испытания с нагрузкой 1,1Рном..
4.2.15 Предоставить итоговую ремонтно-модернизационную документацию в соответствии с требованиями законодательством РФ, требованиями промышленной безопасности и требованиями документов перечисленных в п.п. 2.1-2.3, п.п. 3.1.1.1.-3.1.1.11, 4.8, 5.3.1   настоящего ТЗ;
4.2.16 Сделать запись в паспорте Транспортёра о проведении модернизации с отражением характера выполненных работ и ссылками на итоговую документацию. 
4.3 В ходе работ и по их окончанию (до подписания акта выполненных работ) Заказчик имеет право осуществлять надзор за действиями Подрядчика и требовать от него любые документы, относящиеся к выполнению работ;
4.4 Качество ремонтных и коррозионно-защитных работ должно соответствовать требованиям нормативной документации: ГОСТ 9.402-2004, ГОСТ 9.105-80, РД ГМ 01-02, СП 72.13330.2016, ГОСТ 12.4.026-2015, ГОСТ 12.2.058-81, РД 22-28-34-95, РД 22-322-02, ГОСТ 11533-75, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 8713-70, ГОСТ 3242-79, ГОСТ 6996-66, ГОСТ 7512-82, ГОСТ р 55724-2013. Ответственные, несущие и расчётные металлоконструкции, а также монтажные швы необходимо преимущественно сваривать полуавтоматической сваркой. Контроль работ с применением сварки осуществляется бригадиром-сварщиком (6 разряд электрогазосварщика либо электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах) Подрядчика.
4.5 Работы проводятся квалифицированным персоналом, имеющим опыт в ремонте или сварке ответственных металлоконструкций грузоподъемных кранов или мостовых конструкций не менее 5 (пять) лет, с наличием сварщиков полуавтоматической (механизированной) сварки, электрогазосварщиков с не менее 5-ым разрядом.   К тендерной документации Подрядчику (на торговой площадке) приложить: перечень ранее выполненных ремонтных работ кранов грузоподъёмных или мостовых конструкций,  с указанием контактной информации кураторов ремонтных работ по предоставленному перечню ранее выполненных ремонтных работ у других Заказчиков; вид ремонтных работ с ведомостью дефектов в ТЗ; наименование организаций, на которых были ранее выполнены ремонтные работы.

5 . Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):
5.1 Результаты работ определенные п.п.1.1.1-1.1.7 настоящего ТЗ, а также других работ, оговоренных в дополнительных соглашениях к договору,  предъявляются комиссии Заказчика;
5.2 Комиссия работает в составе:
5.2.1 Председатель комиссии - уполномоченный представитель Заказчика;
5.2.2 члены комиссии - уполномоченный(ые) представитель(и) Подрядчика, уполномоченный(ые) представитель(и) Заказчика.
5.3  Подрядчик по окончанию работ (при необходимости на любом этапе), не позднее, чем за 10-ть дней до начала работы комиссии, предоставляет итоговую документацию:
5.3.1 Итоговая документация по результатам выполнения работ в соответствии с п. 1.1.7 настоящего ТЗ:
5.3.1.1 Ведомость выполненных работ, замененного оборудования (частей, деталей), применяемых материалов;
5.3.1.2 Документы на ремонтно-модернизационные работы и изготовление деталей и узлов Транспортёра с применением сварки:
5.3.1.2.1  Аттестаты сварщиков;
5.3.1.2.2  Аттестат сварочного оборудования;
5.3.1.2.3  Сертификаты на электроды и сварочный материал;
5.3.1.2.4  Акт проверки технических свойств электродов;
5.3.1.2.5  Чертежи на сварку и технологическую документацию;
5.3.1.2.6  Акт проведения испытаний сварных соединений;
5.3.1.2.7  Карта пооперационного контроля ремонтно-модернизационных работ;
5.3.1.2.8  Заключение по неразрушающему контролю сварных соединений; 
5.3.1.3 Сертификаты на применяемые материалы;
5.3.1.4 Паспорта и сертификаты на установленное оборудование;
5.3.1.5 Документы, подтверждающие прохождение, в установленном порядке, профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей (для персонала);
5.3.1.6 Документы, подтверждающие аттестацию специалистов на право организации и проведения ремонтных работ, на право контроля качества ремонта;
5.3.1.7 Рабочую конструкторскую документацию на модернизируемые узлы Транспортёра, включая чертежи изготавливаемых деталей;
5.3.1.8 Дефектные ведомости на реквизируемые и дефектуемые узлы, оборудование и элементы Транспортёра (по требованию Заказчика);
5.3.1.9 Акты настройки и испытаний ремонтируемых узлов, оборудования и элементов Транспортёра;
5.3.1.10 Расчёт разработанной конструкции цилиндра подъёма приводной и тормозной осей на номинальные и испытательные нагрузки, включая расчёт гидроцилиндра и прочностной расчёт металлоконструкций;
5.3.1.11 Протокол ОТК подтверждающий качество ремонта и модернизации;
5.3.1.12 Сделанную запись в паспорте Транспортёра о проведённом ремонте с указанием перечня и характера выполненных работ, со ссылками на ремонтную итоговую документацию, паспорта и сертификаты установленного оборудования;
5.3.2 Комплекты необходимых документов в соответствии с  п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 4.8 настоящего ТЗ;
5.3.3 Вся документация должна соответствовать требованиям законодательства РФ и настоящего ТЗ;

6 [bookmark: p1956]. Требования к Подрядчику
6.1 Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
6.2 Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.
6.3 Должен иметь соответствующие разрешения и (или) допуски  на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки.
6.4 Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). 
6.5 Подрядчик, проводящий модернизацию Транспортёра должен обладать квалифицированным персоналом, способным оценить работоспособность и выполнить ремонтно-модернизационные работы оборудования.
6.6 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством.
6.7 Заказчик по требованию Подрядчика предоставляет копии необходимой для выполнения работ по Договору, имеющейся в наличии в архиве Заказчика проектно-конструкторской и технической документации Транспортёра, на бумажном носителе. Поиск проектно-конструкторской и технической документации в архиве осуществляет Подрядчик. Копии проектно-конструкторской документации предоставляются Подрядчику по месту нахождения Заказчика.
6.8 Подрядчик предоставляет по электронной почте Заказчику еженедельно (или в согласованный промежуток времени с Заказчиком) сменно-суточное задание по ремонту/модернизации Транспортёра, отчёт выполненных ремонтных/модернизационных работ Транспортёра и фото/видеоотчёт ремонта/модернизации Транспортёра, в соответствии с настоящим ТЗ.
6.9 Со стороны Подрядчика производится, назначенным Приказом Подрядчика, ежедневный контроль работ (непосредственное личное присутствие представителя Подрядчика на территории объекте ремонтных работ по ТЗ у Заказчика) на время проведения работ по ТЗ, в соответствии с п. 1.1 настоящего ТЗ лицом, имеющим соответствующую инженерную квалификацию, с подтвержденной документацией (дипломом технического специалиста).
6.10 Переписка касающаяся договора, в том числе по техническим вопросам направляется на официальную электронную почту Сторон (заказчика/подрядчика).
6.11 Сроки согласования Заказчиком всей технической документации, указанной в настоящем ТЗ; дополнительных соглашений; сметных калькуляций к договору и дополнительным соглашениям; материалов, чертежей, электросхем, применяемых в ремонтных работах по настоящему ТЗ, не влияют на срок окончания работ в соответствии с п.1.1 настоящего ТЗ.
6.12 Доставку всех материалов, комплектующих, оборудования, металлоконструкций и узлов для выполнения работ в соответствии с п. 1.1 настоящего ТЗ, к месту объекта ремонта Транспортёра осуществляет собственной техникой Подрядчик.
6.13 Подрядчик, после выполненных работ (и во время работ) в соответствии с п. 1.1 настоящего ТЗ, обеспечивает уборку и утилизацию производственного и всего мусора.

7 . Гарантийные обязательства и сопроводительные документы:
7.1 Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы должен быть не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки ремонтно-модернизационных работ  Транспортёра и пуска его в работу;
7.2 На новые комплектующие изделия, установленные на Транспортёр при его ремонте, гарантийный срок принимается соответственно указаниям предприятия-изготовителя, но не менее 18 месяцев;
7.3 В течение гарантийного срока в соответствии с договором подряда, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших в следствии недостатков результата выполненных работ, или выявления скрытых дефектов, а также в случае возникновения необходимости проведения внепланового ремонта Транспортёра;
7.4 При возникновении аварии или инцидента, или несчастного случая при эксплуатации Транспортёра, причиной которого выявлено некачественное выполнения Подрядчиком работ по п.п. 1.1.1-1.1.7 настоящего ТЗ, Подрядчик несет ответственность, в соответствии законодательством РФ  и компенсирует все убытки Заказчика с применением коэффициента 1,2.
7.5 Подрядчик обязуется в указанный Заказчиком срок устранить брак, в том числе скрытые дефекты, которые будут выявлены при сдаче приемке работ, устранить дефекты по гарантийному ремонту. В случае выявления брака после приема-передачи выполненных работ Подрядчику направляется письменное уведомление для участия его представителя в обследовании и составлении Акта. В случае, если в течение 10 (десять) календарных дней после отправки сообщения представитель Подрядчика не явится, Заказчик вправе составить такой Акт самостоятельно или, по своему усмотрению, с привлечением специалистов (экспертов) из других организаций или без экспертов.
7.6 Конкретные сроки устранения выявленных нарушений фиксируются двусторонним Актом. 
7.7 Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого Исполнителя, с отнесением своих затрат, включая стоимость привлечения сторонних организаций для оценки повреждений, на Подрядчика. Подрядчик обязуется возместить указанные затраты в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.
7.8 При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных недостатков и дефектов, для их подтверждения, а также для защиты своих прав в судебном порядке Заказчик вправе обратиться в специализированную организацию, для проведения экспертизы, по окончании которой составляется соответствующий Акт с указанием характера недостатков.
7.9 Любое уведомление по настоящему Договору делается в письменном виде и отправляется заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре. Отсутствие Подрядчика или Заказчика или невозможность вручения ему уведомления по иной причине, не является основанием утверждать, что Подрядчик не был извещен или был извещен несвоевременно.

8 . Права и обязанности сторон
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8.1 Подрядчик обязан:
8.1.1 Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с Техническим заданием, являющемся  Приложением № 1 к Договору, сметной документацией, являющейся Приложением № 2 к Договору.
8.1.2 Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.1.3 Поставить на территорию Заказчика необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.
8.1.4 Подрядчик гарантирует, что качество  материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, будут соответствовать требованиям, указанным в конструкторской документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
8.1.5 Обеспечивает ограждение ремонтной площадки с последующим обеспечением безопасного ведения на ней работ и организацией пропускного режима.
8.1.6 Руководитель подрядной организации должен иметь удостоверение по охране труда и технической безопасности, а также документацию согласно требований Ростехнадзора и приказа №44 от 26.11.2020 (ФНП).
8.1.7 Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил технической безопасности, пожарной безопасности на территории организации, где проводит работы согласно Договору. Кроме того, Подрядчик:
- допускает к выполнению работ специалистов и работников, прошедших обучение и медицинские осмотры по своей специальности;
- обеспечивает работников спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- использует в работе исправное технологическое оборудование, материалы и инструменты.
8.1.8 Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).
8.1.9 Подрядчик должен вывезти в течение 10-ти дней после выполнения работ и подписания Акта выполненных работ, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, убрать строительный мусор под метлу.
8.1.10 Подрядчик гарантирует качество работ в течение трёх лет с даты подписания сторонами Акта выполненных работ, при условии соблюдения в процессе эксплуатации объектов соответствующих требований, указанных в техническом задании.
8.1.11 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока со дня подписания акта о приемке работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
8.1.12 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям документации, ГОСТам, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
8.1.13 Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 14 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.
8.1.14 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
В течение гарантийного срока в соответствии с договором подряда, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.
8.1.15 За 3 (Три) календарных дня до срока окончания работ письменно уведомить Заказчика об окончании проведения работ и готовности к сдаче-приемке Объекта.
8.1.16 Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных узлов Транспортёра и скрытых работ по мере их готовности работ (при необходимости).
8.1.17 Готовность принимаемых узлов Транспортёра и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки узлов Транспортёра и актов освидетельствования скрытых работ (при необходимости).
8.1.18 Получить и нести ответственность за наличие и правомерность всей разрешительной документации, необходимой для производства работ, на объекте расположенном по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора.
8.1.19 До начала выполнения работ для оформления пропусков Подрядчик обязан предоставить Заказчику список своих работников, которые будут выполнять работы на территории Заказчика. Данный список должен быть составлен по установленной форме и согласован должностными лицами Заказчика.
8.1.20 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора заключить договор о банковском сопровождении и об открытии отдельного банковского счета в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком. Письменно проинформировать Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его открытия путем направления соответствующего Дополнительного соглашения.
8.1.21 Иметь действующие лицензии, разрешения и допуски, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
8.1.22 Иметь удостоверение по охране труда по всем видам выполняемых работ (например: обучения общему курсу охраны труда, работы на высоте, работы в замкнутых пространствах, газоопасные работы и т.д.), удостоверение о прохождения курса по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, документ подтверждающий обучению пожарно-техническому минимуму, аттестации по промышленной безопасности и удостоверения по работе с объектами промбезопасности (например: удостоверение стропальщика, удостоверение по курсу эксплуатации баллонов и т.д.), сертификата по прохождению курсов по экологи (включая по отходам производства), заключения о прохождении обязательного медицинского осмотра, выписки из журналов инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности (документы перечисленные в этом пункте предоставляются при прохождении вводного инструктажа и по первому требованию представителей Заказчика при проведении проверок).
8.1.23 Обеспечить работников спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты.
8.1.24 Использовать в работе исправные технологическое оборудование и инструменты.
8.1.25 Ограничить допуск посторонних лиц на место производства работ и обеспечить безопасность лиц находящихся в зоне действия вредных и опасных производственных факторов и опасностей травмирования людей.
8.1.26 Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон и об условиях Договора.
8.1.27 Обеспечить соблюдение установленного Заказчиком режима нахождения на территории предприятия Заказчика, порядка использования электронных пропусков.
8.1.28 Руководствоваться при производстве работ: Правилами противопожарного режима в РФ (утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479), а также всеми требованиями природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, перечень которых по запросу Исполнителя направлен последнему отделом кадров Заказчика, а также размещен для ознакомления на официальном сайте https://kerchbutoma.ru (в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность). 
8.1.29 Назначить (при изменении состава руководителей на территории Заказчика переназначить)  своими приказами лиц, из числа своих сотрудников, ответственного за общую организацию работ, за получение материалов и комплектующих от Заказчика, проведение первичного инструктажа по охране труда, зафиксировать соответствующим приказом (приказ о назначении ответственного лица за проведение стажировки на рабочем месте, приказ о допуске к самостоятельной работе, протокол проверки знаний безопасных приемов и методов выполнения работ).  Копию приказа направлять в отдел кадров и службу по охране труда и пожарного надзора Заказчика в течении суток с даты назначения и до проведения водного инструктажа и начала выполнения работ. Обеспечить своих сотрудников медицинским обслуживанием за свой счет.
8.1.30 Соблюдать внутриобъектовый режим Заказчика соблюдать требования нормативно-правовых актов охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, не допускать нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренных Положением «О стимулировании сторонних организаций по соблюдению требований своими работниками и работниками привлекаемых подрядных и субподрядных организаций природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных актов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», утвержденным приказом Генерального директора (Заказчика)  №332-од  от 01.07.2021г. (в редакции, актуальной на момент выявления нарушения),  размещенном  для ознакомления  на официальном сайте  https://kerchbutoma.ru (в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность»).
8.1.31 Проводить, перед началом производства работ, инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности и охране труда своих работников или привлекаемых работников по договору подряда или субподряда с оформлением соответствующего журнала и/или в наряд-допуске, проводить повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также доводить до своих работников или привлекаемых работников по договору подряда или субподряда с оформлением листов ознакомления все требования природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, перечень которых по запросу Исполнителя направлен последнему отделом кадров  Заказчика, а также размещен для ознакомления на официальном сайте https://kerchbutoma.ru (в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность).
8.1.32 Получать и согласовывать с государственными надзорными органами соответствующие документы разрешительного характера на производство работ (при необходимости).
8.1.33 В период гарантийных обязательств устранять недоставки выполненных работ по Договору, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытие недостатки), в том числе, которые  были умышленно срыты Подрядчиком.
8.1.34 В  случае некачественного выполнения работ по Договору, недостатков в работе, некачественных материалов и оборудования, Подрядчик обязуется заменить некачественные материалы и оборудование на соответствующие по качеству условиям настоящего Договора, а также устранить выявленные нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Уведомления,  либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты по Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать некачественные материалы и оборудование при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте. Расходы, связанные с устранением недостатков и некомплектности, несет Подрядчик.
8.2 Подрядчик вправе:
8.2.1 Требовать своевременной оплаты от Заказчика, согласно условиям Договора.
8.3 Заказчик обязан: 
8.3.1 Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.
8.3.2 Принять надлежащим образом выполненные работы после получения уведомления от Подрядчика.
8.3.3 Обеспечить беспрепятственный допуск, в том числе подъезд грузовому транспорту непосредственно к месту выполнения работ в течение всего срока проведения работ.
8.4 Заказчик имеет право:
8.4.1 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
8.4.2 Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8.4.3 Осуществлять контроль (надзор) за соблюдением работниками Подрядчика или работниками привлекаемых им подрядчиков требований природоохранного законодательства, законодательства и нормативно правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Требование предписаний контролирующих служб Заказчика являются обязательными для исполнения всеми работниками и ответственными лицами Подрядчика.
8.4.4 Приостановить начатый процесс выполнения работ Подрядчиком, когда выявлены нарушения требований законодательства РФ, нарушение требований природоохранного законодательства, законодательства и нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущенных со стороны работников Подрядчика или привлекаемых им подрядчиков заведомо уведомив представителя Подрядчика, а если есть явная угроза жизни и здоровью людей, имуществу Заказчика и окружающей среде или опасность возникновения аварий, инцидентов пожаров и другим чрезвычайных ситуаций незамедлительно приостанавливать работы. При этом срок исполнения обязательств Подрядчика не продлевается.
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9.1 Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
9.2 За задержку окончательной оплаты по настоящему договору, но при условии наличия денежных средств на отдельном счете Заказчика, открытом в целях исполнения Государственного контракта, указанного в Договоре, Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного окончательного платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы окончательного платежа.
9.3 При нарушении Подрядчиком срока выполнения работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости Договора за каждый день просрочки, а за просрочку более 45 календарных дней дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 15% от стоимости Договора.
9.4 В случае некачественного выполнения работ по Договору, использования некачественных материалов и оборудования при строительных работах, Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные нарушения, произвести замену некачественных материалов и оборудования на качественные, в сроки установленные Договором. В случае нарушения указанных  обязательств, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от стоимости некачественно выполненных работ, некачественных материалов и оборудования за каждый календарный день просрочки, а за просрочку более 45 календарных дней дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости Договора, а также возмещает все убытки (расходы) Заказчика, вызванные некачественно выполненными работами и некачественными материалами и оборудованием.
9.5 В случае обнаружения после приемки работ в период гарантийного срока недостатков по качеству, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, а также несвоевременного устранения обнаруженных дефектов или замены дефектных материалов и оборудования, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню  в размере 0,5 % от стоимости работ, в которых обнаружены недостатки, и/или от стоимости дефектных материалов и оборудования  за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по устранению дефектов или замены материалов и оборудования.
9.6 При нарушении согласованных сроков устранения дефектов или замены материалов и оборудования на срок более 45 (Сорока пяти) календарных дней Подрядчик помимо пени уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости работ, материалов и оборудования, в которых обнаружены недостатки.
9.7 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
9.8 Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований технической документации.
9.9 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб по выставленному обоснованному расчету заинтересованной стороны.
9.10 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения порученных работ сторонних организаций в качестве субподрядчика, он несет перед Заказчиком полную ответственность за действия (бездействия) этих субподрядчиков как за свои собственные.
9.11 Требование о начислении и уплате штрафных санкций должно предъявляться заинтересованной Стороной в письменном виде. Без предъявления такого требования начисление и уплата штрафных санкций не производится.
9.12 Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность.
9.13 За каждое выявленное нарушение, совершенное на территории Заказчика работниками Подрядчика или работниками привлекаемых им подрядчиков или субподрядчиков, требований природоохранного законодательства, законодательства и нормативно правовых актов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в порядке и размере, установленном Положением «О стимулировании сторонних организаций по соблюдению требований своими работниками и работниками привлекаемых подрядных и субподрядных организаций природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных актов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», утвержденным приказом Генерального директора (Заказчика)  №332-од  от 01.07.2021г. (в редакции, актуальной на момент выявления нарушения),  размещенном  для ознакомления  на официальном сайте  https://kerchbutoma.ru (в разделе «Охрана труда и промышленная безопасность»). 
9.14 Расследование аварий, несчастных случаев и других возможных инцидентов на территории Заказчика с участием работников Подрядчика или работников привлекаемых им подрядчиков или субподрядчиков  проводится в соответствии с требованиями Российского законодательства. За своевременное сообщение об аварии, инциденте, пожаре в том числе несчастном случае отвечает Исполнитель, при этом об возникновении таких случаев о начале, ходе и результатах расследования должен быть уведомлён Заказчик в течении суток с даты возникновения событий.

10. Условия о должной осмотрительности
10.1. Подрядчик соглашается на предоставлении информации о своей деятельности, предусмотренной договором. Предоставление такой информации направлено на выполнение сторонами общих требований добросовестности и осмотрительности в гражданском обороте и осуществляется ими добровольно и безвозмездно.
10.2. Подрядчик  обязан предоставлять по требованию Заказчика в 5-ти (пятидневный) срок следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ с печатью ИФНС либо заверенная исполнительным органом Подрядчика;
- свидетельства о государственной регистрации общества (ОГРН), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации (ИНН);
- протокол общего собрания участников (акционеров) общества или копия решения единственного участника (акционера) общества, в котором зафиксировано решение об избрании (назначении) исполнительного органа общества;
- приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа общества;
- Устав;
- лицензии, выданные Подрядчику на осуществление деятельности, в случаях, если осуществляемый вид деятельности требует прохождения процедуры лицензирования;
- доверенность лица, подписывающего договор (в случае, если договор подписывает не единоличный исполнительный орган);
- годовая и промежуточная налоговая и бухгалтерская отчетность, в том числе, но, не ограничиваясь: декларация 6-НДФЛ,  за исключением справок о доходах физических лиц (квартальная на актуальную дату), РСВ за исключением  3 раздела (на актуальную дату); налоговая декларация по НДС (на актуальную дату);
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности на актуальную дату;
- штатное расписание, не содержащее персональные данные сотрудников (количество штатных единиц);
- документы, подтверждающие наличие офисных, складских и производственных помещений.

11.  Обеспечение исполнения договора (применяется для обеспечения исполнения обязательств по договору):
11.1. Подрядчик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора обеспечение исполнения обязательства по Договору в форме безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), выданной банком.
11.2. Подрядчик несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору.
11.3. Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов.
11.4. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
11.5. В случае, если Подрядчик зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком), Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса.

12.  Условия рассмотрения споров.
12.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
12.2. Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента ее получения.
12.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке Стороны обращаются в Арбитражный суд Республики Крым. 

13. Условия конфиденциальности.
13.1. Условия договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
13.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.
13.3. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной информации, несет ответственность за убытки, понесенные другой Стороной в связи с утратой или разглашением конфиденциальной информации и уплачивает другой стороне штраф в размере, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне понесенные убытки и оплатить штраф не позднее 10 рабочих дней с даты получения от потерпевшей Стороны письменного требования о возмещении таких убытков и оплаты штрафа.

14. Условия оплаты:
8 
9 
10 
11 
12 
14.1.   НМЦД не установлена.
14.2.  Аванс в размере 50% процентов производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения всех работ по Договору, в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта-приемки выполненных работ, по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3.
14.3.  Для возможности осуществлять платежи по договору, Подрядчик в целях  (в случае заключения договора в рамках 275-ФЗ) исполнения государственного оборонного заказа, расчёты по настоящему договору осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, при наличии у Подрядчика с таким уполномоченным банком заключённого Договора о банковском сопровождении.
14.4.  На момент заключения настоящего договора уполномоченным банком Заказчика является ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО «Банк ПСБ» (далее – уполномоченный банк).































Приложение 1 к настоящему ТЗ
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1. Рама транспортёра (существующая)
2. Приводной/тормозной блок оси транспортёра в сборе с колёсами (существующая)
3. Проушина (изготавливаемая)
4. Гидроцилиндр (заменяется в ходе модернизации)
5. Неподвижный рычаг (изготавливаемый)
6. Подвижный рычаг (изготавливаемый, показан условно)
7. Шкворень с опорными подшипниками и гайкой в сборе (изготавливаемый
Рисунок 1 – схема модернизации ходовой части Транспортёра


Таблица 1. Характеристики Транспортёру (согласно паспорта).
	№ п/п
	Описание
	Ед. изм.
	Значение

	1
	Собственный вес
	т
	67

	2
	Грузоподъёмность
	т
	410

	3
	Общий вес
	т
	477

	4
	Нагрузка на ось
	т
	39,75

	5
	Общее кол-во осей
	шт.
	12

	6
	Ведущая ось/тормозная ось
	шт.
	4/8

	7
	Кол-во шин
	шт.
	48

	8
	Размер шин
	-
	12.00 R4

	9
	Макс. скорость с грузом/без груза
	км/ч
	5/10

	10
	Мощность двигателя
	л.с.
	480

	11
	Преодолеваемый уклон
	%
	6

	12
	Рулевое управление
	-
	Электро-гидравлическое

	13
	Напряжение бортовой сети
	В
	24

	14
	Емкость топливного бака
	л
	630

	15
	Емкость гидравлического бака
	л
	730

	16
	Размер:
	
	

	16.1
	Длина
	мм
	18100

	16.2
	Ширина
	мм
	6000

	16.3
	Мин./макс. высота
	мм
	1600/2300

	17
	Управление
	-
	из кабины
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Рисунок 2 – общий вид транспортёра
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Рисунок 3 – вид Транспортёра сбоку
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Рисунок 4 – вид транспортёра сверху
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Рисунок 5 – Вид транспортёра спереди
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Рисунок 6 – общий вид приводной и тормозной осей Транспортёра с гидроцилиндром и поворотным кругом в сборе
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Рисунок 7 – общий вид гидроцилиндра оси
[image: ]
Рисунок 8 – общий вид приводной оси Транспортёра
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Рисунок 9 – общий вид тормозной оси Транспортёра


Фотографии модернизируемого Транспортёра
[image: D:\StupinMA\16 цех\Tytan\IMG_2123.JPG]
Рисунок 10 –вид Транспортёра снизу
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Рисунок 11 – приводная ось
[image: D:\StupinMA\16 цех\Tytan\15.04.2026\IMG_3304.JPG]
Рисунок 12 – тормозная ось
[image: D:\StupinMA\16 цех\Tytan\15.04.2026\IMG_3318.JPG]
Рисунок 13 – вид на гидроцилиндр со стороны платформы Транспортёра
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Рисунок 14 – расстояние от оси гидроцилиндра до воздушного фильтра двигателя










Приложение №2 к документации о закупке
На бланке организации [для юридических лиц]


«_____»______20_______№_____
ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	Наименование организации (для юридического лица); 
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	 

	Место нахождения (для юридического лица); 
место жительства (для физического лица)
	 

	Идентификационный номер налогоплательщика
	 

	ОГРН
	 

	ОКПО
	

	ОКОПФ
	

	ОКТМО
	

	Банковские реквизиты:
	 

	Контактное лицо
	 

	Тел.:
	 

	Адрес электронной почты
	 



Изучив документацию о проведении запроса коммерческих предложений, опубликованное на электронно-торговой площадке https://business.roseltorg.ru за № (процедуры) и принимая установленные в них требования и условия запроса коммерческих предложений, _____________________________________________________________________________________,
                                                                      (наименование организации)
предлагает осуществить поставку (выполнение работ или оказание услуг) ______________________________________ на условиях и в соответствии с Техническим заданием,  
               (наименование товаров, работ, услуг)
а также со следующими основными условиями: 

Расчет цены Договора на выполнение работ по модернизации ходовой части
транспортёра с электронным многоходовым управлением и системой равного подъема  «Титан» модель №SSC 410.12.04 проект AK01 инв. №0105031 цеха №16.

	№ 
	Наименование работ по Договору, основных этапов его выполнения
	Стоимость,   
с учетом НДС, руб.

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Итого:
	

	
	В том числе НДС ___ %
	


1. Окончательная цена договора составляет_____________ (по которой будет заключен договор) __________________________ включает в себя ………Общая стоимость договора  должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учетом НДС.

Цена договора без учета НДС, руб.:  __________________________________________________

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг (необходимо указать):


3.  Требования к количественным характеристикам (объему) работ (необходимо указать): 
4. Условия оплаты (необходимо указать):________________________________________________
5. Обеспечение договора (необходимо указать):___________________________________________
6. Гарантийные обязательства (необходимо указать):_______________________________________
7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ)__________________________(наименование участника)  ПОДТВЕРЖДАЕТ получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов упомянутых в любой из частей заявки и в отношении которых получены согласия на обработку и передачу такой информации.
8. Мы согласны с тем, что процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско­правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.
9. В случае если наша заявка признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» на поставку товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями проекта договора и предложенными нами условиями и нашим предложением по цене.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

_____________в лице__________(действующего на основании______), все требования заказчика (существенные условия) в отношении формы и всех условий, а также требования к работам в документации о проведении запроса коммерческих предложений в полном объеме выполнить СОГЛАСЕН.


Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ 
            (наименование организации, индивидуального предпринимателя – участника закупки)
не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; на день подачи Заявки на участие в запросе КП деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не включен в Реестр недобросовестных Подрядчиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223 ФЗ «О  закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц».


Сделка по данному договору для__________________________________является/не является крупной (нужное указать)[footnoteRef:1]. [1: ] 

Мы гарантируем достоверность представленной информации.

____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.Приложение №3 к документации о закупке

Приложение №3

(формат документа PDF)
АНКЕТА
	Запрашиваемые сведения
	Представленные сведения
	Примечание

	Полное название компании (с указанием формы собственности)
	
	

	Дата создания компании
	
	

	Краткое описание деятельности компании
	
	

	Информация о способе получения сведений о контрагенте
	
	

	Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа
	
	

	Фактический адрес осуществления деятельности
	
	

	Местонахождение складских и (или) производственных и (или) торговых площадей
	
	

	Телефон офиса
	
	

	Факс офиса
	
	

	Адрес web-сайта
	
	

	Ф.И.О. единоличного исполнительного органа контрагента
	
	

	Телефон, e-mail руководителя
	
	

	Ф.И.О. Главного бухгалтера
	
	

	Телефон, e-mail гл. бухгалтера
	
	

	ОГРН
	
	

	ИНН
	
	

	КПП
	
	

	ОКПО
	
	

	ОКТМО
	
	

	Банковские реквизиты
	
	

	Номера лицензий и разрешительных документов
	
	

	Количество постоянного штата сотрудников
	
	

	Наличие в штате сотрудников (включая членов органов управления), состоящих в отношениях близкого родства с сотрудниками Заказчика
	
	

	Наличие в составе органов управления контрагента (в том числе, в составе акционеров/участников) лиц, занимающих должности у Заказчика
	
	

	Наличие необоротных активов
	
	

	Наличие
дочерних/аффилированных
компаний
	
	

	Ф.И.О. лица, ответственного за проект (заключение договорных отношений), его контактный телефон, e-mail
	
	

	Компании, с которыми сотрудничает Поставщик
	
	

	Имелись ли ранее у Поставщика договорные отношения с Заказчиком (указать с какого года)
	
	

	Имеются ли у Поставщика неисполненные договорные обязательства перед Заказчиком
	
	




_(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, печать)
М.П.
*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.













Приложение №4 к документации о закупке


Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров



Наименование и адрес Участника: _________________________________


	№ п/п
	Номер договора
	Дата заключения договора
	Заказчик 
(наименование, адрес)
	Предмет договора 
(с указанием цены договора)
	Срок выполнения работ
(начало, окончание)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




1. К этой форме Участник прикладывает документы, подтверждающие заявленный опыт работы (договора подписанные с двух сторон, акты выполненных работ либо иные документы, подтверждающие факт выполнения работ), в дополнение можно приложить отзывы, рекомендательные письма контрагентов. В случае если опыт выполнения работ аналогичный предмету закупки, является критерием оценки заявок, для расчета баллов принимаются только указанные в «Справке …» сведения, подтвержденные документально.








Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)                   м.п.






*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.
















Приложение №4.1 к документации о закупке

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица – № 1
Общие сведения о кадровом составе
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Инженерно-технический персонал
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	

	Всего
	



Таблица – № 2 

Основные кадровые ресурсы, непосредственно участвующие в ходе выполнения Договора
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. В таблице-1 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.
2. В таблице-2 данной справки перечисляется только тот персонал, который будет непосредственно привлечен Участником в ходе выполнения Договора.



Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)                   м.п.






	*Если документ подписан с помощью факсимиле, но это не было оговорено в договоре или локальном нормативном акте, юридическую силу этого документа можно будет оспорить в суде.









Проект договора в документации является предварительным и будет корректироваться на стадии заключения .

ДОГОВОР №_________ 
г. Керчь									           «___» _____  202_ г.

Акционерное общество «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» (сокращенное наименование – АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора   Гончарова   Олега Александровича,  действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 
__________________________ (сокращенное наименование –_______________________),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в  лице  ______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
          1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику ____________________________ на заказе зав. № ____________, в определенном Сторонами объеме, в соответствии с условиями Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: ____________________________________.  
1.2 Исполнитель по настоящему Договору является соисполнителем государственного контракта на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе» (далее – ФЗ №275-ФЗ»). 
1.3. Объем, стоимость и сроки выполнения работ определяются в Дополнительных соглашениях (далее – ДС).
1.4. ДС, после подписания Сторонами, становится неотъемлемой частью Договора.
1.5. Работы выполняются на заказе зав. № ________ строящимся Заказчиком, который  является соисполнителем      государственного       оборонного     заказа по __________ № _________________________ от «___» __________ 20__ г.,  заключенного между Заказчиком и Головным исполнителем ________________________ во исполнение  _____________________ № ____________________________ от «___» ______ 20__ г. (присвоен ИГК_____________________).
1.6. Исполнитель выполняет работы по Договору с учетом требований Гражданского кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, а также ФЗ №275-ФЗ.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Для выполнения работ по Договору устанавливаются следующие сроки:
- срок начала выполнения работ – в течение ___ рабочих дней с момента подписания Договора;
- срок окончания выполнения работ – «___» ________ 20__ г.
Сроки начала и окончания выполнения работ корректируются путем заключения Сторонами соответствующих дополнительных соглашений.
2.2. Исполнитель не несет ответственность за задержки в выполнении им работ, возникшие по вине Заказчика, в том числе из-за несвоевременной передачи Заказчиком строительной площадки, несвоевременной приемки Заказчиком выполненных Исполнителем работ. Срок окончания выполнения работ Исполнителем при этом увеличивается соразмерно календарному времени задержки.
2.3. Исполнитель может завершить и сдать работы по Договору, а Заказчик принять досрочно с условием, что завершение этих работ не будет препятствием для выполнения других работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Общая  стоимость работ по Договору состоит  из стоимости работ по каждому из согласованных  сторонами ДС,  являющихся  неотъемлемой  частью Договора.
3.2. Стоимость работ рассчитывается исходя из стоимости  нормо-часа, согласно    Протокола  цены  (Приложение 1).
3.3. В стоимость работ не включается стоимость конструкторского и технологического сопровождения, основных материалов, всех видов энергии, подъемно-транспортных услуг, предоставления производственных площадей, технического контроля (гаммографирование, УЗК и т.п.), метрологических измерений и испытаний, а также всех остальных работ и услуг, входящих в круг обязанностей Заказчика, согласно п. 4.3. Договора, которые осуществляются Заказчиком и за счет Заказчика.
3.4. Стоимость работ определяется Протоколом цены (Приложение 1 к Договору).
3.5. Расчеты по Договору осуществляются в соответствии с ФЗ №275-ФЗ с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с названным федеральным законом в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком, после заключения Исполнителем с таким уполномоченным банком Договора о банковском сопровождении. На момент заключения Договора уполномоченным банком Заказчика является ПАО «Банк ПСБ» (далее – уполномоченный банк).
3.6. Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с ДС после подписания обеими Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3) и получения счета-фактуры Заказчиком в следующем порядке:
3.6.1. При предоставлении вышеуказанных документов в период с 01 по 15 число текущего месяца оплата производится в срок до последнего дня отчетного месяца.
3.6.2. В случае предоставления вышеуказанных документов в период с 16 по 30 число текущего месяца оплата производится до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
3.7. Оплата работ производится на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ и табеля отработанного времени.
3.8. Работы считаются оплаченными с момента списания денежных средств с отдельного счета Заказчика.
3.9. Оплата выполненной работы производится при условии наличия средств на отдельном счете Заказчика, открытом в целях исполнения Государственного контракта, указанного в п. 1.5. настоящего Договора, и после получения Заказчиком от Исполнителя счета на соответствующую сумму платежа.
3.10. По решению Заказчика возможна частичная оплата фактически выполненных работ/ этапов работ по ДС, подтвержденных соответствующими Техническими актами и Актами выполненных работ.
3.11. Настоящим Стороны согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга в соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
3.12. Расчеты по Договору осуществляются в рублях, в безналичной форме в порядке, установленном действующем законодательством РФ.
3.13. Оплата по иным банковским реквизитам Исполнителя осуществляется только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
3.14. По согласованию Сторон и в случае расторжения (прекращения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов, по форме, представленной Заказчиком.
3.15. Плановая  рентабельность по настоящему Договору рассчитывается в соответствии        с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1465.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить полное, качественное и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, в сроки и в объемах, согласованных Сторонами в отдельных ДС;
4.1.2. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
4.1.3. Выполнять работы в соответствии с предоставленной Заказчиком рабочей конструкторской и технологической документацией, государственными и отраслевыми стандартами, а также стандартами предприятия. Предъявлять выполненные работы представителям ОТК Заказчика в соответствии с СТО 5Р.ИЯМН-0036-2017 «Методы организации изготовления продукции и сдачи её ОТК и Заказчику»;
4.1.4. Поставить на территорию Заказчика необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность;
4.1.5. Получить и нести ответственность за наличие и правомерность всей разрешительной документации, необходимой для производства работ;
4.1.6. В случае необходимости привлечения в рамках Договора субподрядчиков Исполнитель обязан предварительно согласовать с Заказчиком перечень данных субподрядчиков с предоставлением Заказчику документов в отношении данных субподрялчиков, предусмотренных  п. 13.2. Договора и перечень работников данных субподрядчиков с указание их анкетных данных (ФИО, ИНН, квалификация, опыт работы, сведения о судимости и сведений о том, какой вид работ в рамках Договора они будут выполнять). Привлечение субподрядчиков  в рамках данного Договора возможно только при условии наличия письменного согласия Заказчика. Недостоверность сведений о привлекаемых субподрядчиках и/или их работниках является основанием для недопуска их на территорию Заказчика;
4.1.7. До начала выполнения работ для оформления пропусков предоставить Заказчику список своих работников, которые будут выполнять работы на территории Заказчика. Данный список должен быть составлен по установленной форме и согласован должностными лицами Заказчика;
4.1.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора заключить договор о банковском сопровождении и об открытии отдельного банковского счета в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком. Письменно проинформировать Заказчика о реквизитах счета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его открытия путем направления соответствующего уведомления;
4.1.9. Осуществлять расчеты в рамках Договора только с использованием отдельного счета, открытого в уполномоченном банке в соответствии с ФЗ №275-ФЗ;
4.1.10. Включать идентификатор государственного контракта в платежные и расчетные документы и документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств по Договору, а также в договоры, заключенные в рамках соисполнения Договора с другими подрядчиками, указывая при этом обязательное условие об осуществлении расчетов по таким договорам с использованием для каждого договора отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, выбранном Заказчиком;
4.1.11. Предоставлять Заказчику информацию о каждом привлеченном им в целях исполнения Договора соисполнителе (полное наименование исполнителя, его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, ИНН, КПП и иную информацию, предоставление которой предусмотрено ФЗ №275-ФЗ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения каждого договора с привлеченным им в целях исполнения Договора соисполнителем. Данная информация также может быть затребована у Исполнителя по запросу государственного заказчика, органа финансового мониторинга, уполномоченного банка, с которым у Заказчика заключен договор о банковском сопровождении;
4.1.12. Предоставлять Заказчику  информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации договоров с другими исполнителями. Информация предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. При этом запрос и ответ на запрос направляются Сторонами в адрес друг друга посредством электронной почты;
4.1.13. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  19.01.1998 г.  №47  «О  Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово хозяйственной деятельности»;
4.1.14. Иметь действующие лицензии, разрешения и допуски, необходимые для выполнения работ, предусмотренных Договором;
4.1.15. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе реализации Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон и об условиях Договора;
4.1.16. Возместить убытки, причинённые имуществу Заказчика действиями Исполнителя или его субподрядчиков в ходе выполнения работ по Договору, в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования (претензии);
4.1.17. Предоставить  Заказчику  документы, подтверждающие квалификацию специалистов по профессиям, электронные выписки о трудовой деятельности, копии паспортов РФ (стр.2,3,5-7), договоров подряда, а также письменное согласие работника на передачу его персональных данных третьим лицам.  Перед  выполнением сварочных работ на территории Заказчика, Исполнитель обязан подтвердить квалификацию своих работников способом выполнения сварки контрольных проб, для проверки их на соответствие требованиям «Российский морской регистр судоходства» (РМРС), РД 5.0679-91 в Центре Аттестации Сварщиков (ЦАС) Заказчика. Способы сварки, при проведении испытаний, определяются по видам работ, которые будет выполнять Исполнитель. Сварочные работы должны выполняться в присутствии комиссии, состоящей из представителей Отдела Главного сварщика (ОГСв), Отдела технического контроля (ОТК) Заказчика и представителей Исполнителя. По итогам испытаний составляется протокол. Лица, не подтвердившие в процессе тестирования свою квалификацию, к работам на объекте Заказчика не допускаются. Сварщики, подтвердившие свою квалификацию, должны иметь действующие свидетельства об аттестации на право выполнения сварочных работ по применяемым в производстве категориям стали (в соответствии с требованиями РД 5.0679-91, РМРС), или заключить договор с Заказчиком на аттестацию своих специалистов в ЦАС Заказчика. СКМС (сборщики корпусов металлических судов) Исполнителя подтверждают свою квалификацию в ЦАС Заказчика по сварочным работам (сварка прихваток);
4.1.18. Своевременно и без дополнительной оплаты устранять брак, срок для устранения брака составляет 10 календарных дней с момента составления ОТК Заказчика акта о браке, возникшем в результате некачественного выполнения работ Исполнителем. При этом Исполнитель обязан компенсировать Заказчику стоимость материалов. В случае,  если Заказчик устраняет брак Исполнителя собственными силами, стоимость работ, выполненных Исполнителем, уменьшается на сумму расходов, понесенных Заказчиком в результате устранения брака. Сумма расходов определяется в акте о браке согласно СТО 5Р ИЯМН-0033-2018 «Правила учета, анализа и оформления брака продукции»;
4.1.19. Обеспечить сохранность и правильное использование переданных ему Заказчиком в работу материалов, сварочного и сборочного оборудования, различной оснастки. Сварочное оборудование может быть получено только после оформления Заказчиком распоряжения, подписанного главным инженером Заказчика, о передаче Исполнителю сварочных аппаратов;
4.1.20. Нести полную ответственность за использование материалов, комплектующих, эксплуатацию предоставленного оборудования и оснастки Заказчика, использовать их только для выполнения работ по настоящему договору;
4.1.21. Поддерживать чистоту и порядок на местах проведения работ и используемых производственных площадях, выполняя их регулярную уборку от производственных отходов и мусора. Производственные отходы должны быть собраны отдельно от мусора. В бадьях с производственными отходами металла не должно быть ничего другого кроме обрезков металла, остатков сварочной проволоки и огарков от электродов;
4.1.22. Самостоятельно решить вопрос занятости и оплаты услуг своего персонала при наступлении форс-мажорных обстоятельств и не вправе требовать с Заказчика компенсации сопутствующих расходов;
4.1.23. После окончания работ, предусмотренных настоящим Договором, возвратить в надлежащем состоянии Заказчику предоставленные производственные помещения, полученные для выполнения порученных работ сварочное оборудование и оснастку, иное оборудование и инструменты по сдаточным накладным. Возвращаемое сварочное оборудование должно быть в исправном состоянии. При возвращении Исполнителем сварочного оборудования в не работоспособном состоянии, с Исполнителя удерживаются средства на ремонт и восстановление сварочного оборудования. Стоимость ремонтных работ определяется Заказчиком в соответствии с Актом обследования оборудования службой главного механика Заказчика;
4.1.24.  В течение двух  календарных дней после окончания выполнения работ по Договору вернуть Заказчику все выданные электронные пропуска. В  случае не  возвращения  ранее полученных пропусков  к Исполнителю применяются штрафные санкции в размере 5000 рублей за каждый пропуск. В случае образования задолженности по не возвращенным электронным пропускам оформление электронных пропусков на вновь принятых работников Исполнителя приостанавливается до полного погашения задолженности по электронным пропускам перед Заказчиком. 
4.1.25. При нахождении на территории Заказчика соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, а также требования «Инструкции о пропускном режиме и разрешительной системе допуска на АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать своевременную оплату от Заказчика согласно условиям Договора.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Предоставить Исполнителю в сроки, необходимые для своевременной сдачи работ, материалы, производственные мощности и услуги по действующим на территории Заказчика нормам:
4.3.1.1. Технологическую документацию и технологическое сопровождение;
4.3.1.2. Основные и вспомогательные материалы, обеспечивающие выполнение порученного объема производства (детали, комплектующие, изделия машинно-строительных частей и др.) в случае производственной необходимости предоставляет Исполнителю через соответствующие службы цехов;
4.3.1.3. Производственные площади, оборудование и инструменты, расходные материалы на предоставленный инструмент и газосварочное оборудование, необходимые для выполнения работ по сдаточным накладным;
4.3.2. Обеспечить в соответствии с заявками Исполнителя:
4.3.2.1. Грузоподъемным оборудованием;
4.3.2.2. Доставку деталей своим транспортом;
4.3.2.3. Энергоресурсами;
4.3.2.4. Технический контроль работ (гаммографирование, УЗК и т.п.). Кроме того, Заказчик имеет право назначить своего представителя для осуществления контроля за производством работ Исполнителем;
4.3.2.5. Метрологическими измерениями и испытаниями;
4.3.2.6. Первой доврачебной помощью в медпункте Заказчика;
4.3.2.7. Санитарно-бытовыми помещениями;
4.3.2.8. Помещениями для хранения оборудования и инструмента;
4.3.2.9. При выполнении сборочно-сварочных работ вентиляцией, временными лесами, освещением;
4.3.3. Оплатить Исполнителю работы, предусмотренные ДС, в размерах и в сроки, установленные Договором;
4.3.4. Принять надлежащим образом выполненные работы после получения уведомления от Исполнителя;
4.3.5. Обеспечить беспрепятственный допуск, в том числе подъезд грузовому транспорту непосредственно к месту выполнения работ, в течение всего срока проведения работ.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя соблюдения режима использования отдельного счета во исполнение требований ФЗ №275-ФЗ;
4.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о каждом привлеченном соисполнителе, предоставление которой предусмотрено ФЗ №275-ФЗ;
4.4.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;
4.4.4. Требовать возмещения убытков, причинённых имуществу Заказчика действиями Исполнителя или его субподрядчиков в ходе выполнения работ по Договору;
4.4.5. Отказать в доступе сотрудникам Исполнителя на территорию предприятия с объяснением причины не допуска;
4.4.6.	Производить частичную оплату фактически выполненных работ/ этапов работ по ДС, подтвержденных соответствующими Техническими актами и Актами выполненных работ.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Организовать производство работ в соответствии законодательства РФ, а также действующих локальных документов Заказчика в областях охраны труда, санитарии, экологии, промышленной, пожарной и электробезопасности.
5.1.2. Привлекать квалифицированный персонал/субподрядчиков, обученный по вопросам охраны труда, санитарии, экологии, промышленной, пожарной и электробезопасности и не имеющих медицинских противопоказаний по профессии и/или видам выполняемых работ.  
5.1.3. Проводить на рабочих местах инструктажи по вопросам охраны труда, санитарии, экологии, промышленной, пожарной и электробезопасности.
5.1.4. Обеспечить своих работников и/или работников своих субподрядчиков спецодеждой, специальной обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами по профессии и/или видам выполняемых работ.
5.1.5. Использовать в работе исправное (безопасное) оборудование, материалы и инструменты.
5.1.6. Назначить ответственных лиц за общую организацию работ и вопросов охраны труда, санитарии, экологии, промышленной, пожарной и электробезопасности; их контактные номера телефонов передать Заказчику (для взаимодействия).
5.1.7. В течение суток информировать Заказчика обо всех происшествиях, в том числе авариях и несчастных случаях на территории Заказчика. Организовать расследования аварий, несчастных случаев и других возможных инцидентов на территории Заказчика с участием работников Исполнителя и/или его субподрядчиков в соответствии с требованиями Российского законодательства.
5.1.8. Не допускать нарушений в области охраны труда, санитарии, экологии, промышленной, пожарной и электробезопасности, предусмотренных Положением «О стимулировании сторонних организаций по соблюдению требований своими работниками и работниками привлекаемых подрядных и субподрядных организаций природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных актов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», утвержденным приказом Генерального директора (Заказчика) №332-од от 01.07.2021г. (в редакции, актуальной на момент выявления нарушения), размещенном для ознакомления на официальном сайте https://kerchbutoma.ru.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Организовать вводные инструктажи перед началом работы. 
5.2.2. Осуществлять контроль соблюдения Исполнителем и/или его субподрядчиками  вопросов в областях охраны труда, санитарии, экологии, промышленной, пожарной и электробезопасности. 
5.2.3. Информировать Исполнителя об опасностях на объекте, мерах по их предупреждению, а также о выявленных нарушениях в областях охраны труда, санитарии, экологии, промышленной, пожарной и электробезопасности со стороны Исполнителя и/или его субподрядчиков, в т.ч. с составлением актов, предписаний и др. 
5.2.4. Принимать участие в расследованиях аварий, несчастных случаев и других возможных инцидентов на территории Заказчика с участием работников Исполнителя и/или его субподрядчиков.
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель выполняет работы по технологической и нормативной документации, предоставляемой Заказчиком, откорректированной на момент начала работ, включая изменения в проекте, поступившие в период его работы.
6.2. Качество всех производимых Исполнителем работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, если Сторонами не оговорено другое.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Выполненные работы Исполнитель сдает ОТК Заказчика в установленном на производстве Заказчика порядке, в соответствии с п. 4.1.3 Договора.
7.2. Документом, удостоверяющим качество и срок выполненных работ, является Технический акт выполненных работ (Приложение №2), подписанный представителями Исполнителя, ОТК Заказчика и начальником цеха Заказчика, на территории которого Исполнитель выполняет работы.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ с момента передачи результата работ Заказчику и до истечения ___ месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
9.2. В случае невыполнения в установленный срок работ/этапов работ, согласованных сторонами в ДС, Исполнитель, при наличии вины, уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости фактически невыполненных работ согласованных сторонами в ДС, за каждый календарный день просрочки.
За нарушение сроков выполнения работ/этапов работ свыше 45 календарных дней Исполнитель дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ/этапов работ, согласованных сторонами в ДС.
9.3. За задержку окончательной оплаты за качественно выполненные работы/этапы работ, согласованные сторонами в ДС, но при условии наличия денежных средств на отдельном счете Заказчика, открытом в целях исполнения Государственного контракта, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного окончательного платежа за качественно выполненные работы/этапы работ, согласованные сторонами в ДС, но не более 5% от неоплаченной суммы окончательного платежа за качественно выполненные работы/этапы работ, согласованные сторонами в ДС. 
Ответственность за просрочку Заказчиком обязательств по окончательному расчету за качественно выполненные работы/этапы работ, согласованные сторонами в ДС не применяется в случае, если Исполнителем своевременно не исполнены обязательства по Договору.
9.4. Исполнитель несет ответственность в соответствии с п. 4.1.19. Договора за сохранность всех поставленных и переданных ему по сдаточным накладным материалов и оборудования до подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору.
9.5. В случае повреждения либо утраты переданного Заказчиком Исполнителю оборудования и инструментов в целях исполнения Исполнителем условий договора, Исполнитель обязан возместить стоимость поврежденного оборудования (инструментов) в случае, если оно не подлежит восстановлению, полную стоимость оборудования (инструмента) в случае утери, либо возместить в полной мере стоимость ремонта в случае если оборудование (инструмент) ремонтопригодно до сдачи-приемки работ по настоящему Договору.
9.6. За нарушение сроков устранения выявленных в работе недостатков, согласно п. 4.1.18 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работ, в которых обнаружены недостатки, за каждый день просрочки по день их устранения.
9.7. За отказ от выполнения работ по Договору по инициативе Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости не выполненных работ. В случае обоснованного отказа Исполнителя от выполнения работ по Договору по вине Заказчика штрафные санкции не применяются.
9.8. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения требований, предусмотренных п. 4.1.16 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику помимо убытков неустойку в размере 0,1 % от стоимости понесенных Заказчиком убытков за каждый календарный день просрочки. За просрочку более 45 календарных дней Исполнитель дополнительно уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости понесенных Заказчиком убытков.
9.9. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный его работниками любому имуществу Заказчика, где бы оно не находилось. Компенсация причиненного вреда возмещается любым незапрещенным законодательством РФ способом.
9.10. В случае привлечения Исполнителем для выполнения порученных работ сторонних организаций в качестве субподрядчика, он несет перед Заказчиком полную ответственность за действия (бездействия) этих субподрядчиков как за свои собственные.
9.11 Ответственность за нарушения вопросов в областях охраны труда, санитарии, экологии, промышленной, пожарной и электробезопасности на предоставленных по Договору площадях и рабочих местах несет Исполнитель в соответстии с Положением «О стимулировании сторонних организаций по соблюдению требований своими работниками и работниками привлекаемых подрядных и субподрядных организаций природоохранного законодательства, нормативно-правовых актов и действующих локальных актов Заказчика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», утвержденным приказом Генерального директора (Заказчика) № 332-од от 01.07.2021г. (в редакции, актуальной на момент выявления нарушения), размещенном для ознакомления на официальном сайте https://kerchbutoma.ru.
9.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
10.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу или электронной почте, с обязательным отправлением оригинала заказным письмом с уведомлением. Моментом получения претензии считается момент доставки почтового отправления или передачи оригинала документа под роспись уполномоченным представителем Стороны в случае нарочной передачи.
10.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны).
10.4. Стороны рассматривают претензии в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее получения.
10.5. В случае отсутствия исполнения признанной претензии в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении претензии, либо отсутствия ответа на претензию в срок 14 (четырнадцать) календарных дней, либо частичном удовлетворении (или отказе в удовлетворении) претензии заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Крым.
11. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием случая или обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предотвратить доступными способами.
11.2. К случаям и обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажорным обстоятельствам) относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности: стихийные явления природного характера (землетрясения, наводнения, ураганы, разрушения в результате грозы и т.д.), бедствия биологического, техногенного и антропогенного происхождения (взрывы, пожары, массовые эпидемии, эпизоотии и т.д.), обстоятельства общественной жизни (война, военные действия, блокады, общественные волнения, проявление терроризма, массовые забастовки, локауты и т.д.). Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.
11.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности является заключение или иной документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ или ее региональным подразделением.
11.4. Сторона, познавшая действие форс-мажорных обстоятельств, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 3-х календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств.
11.5. В случае прекращения указанных обстоятельств, Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору. После прекращения действия форс-мажорных обстоятельств течение срока исполнения обязательств по Договору продолжается.
11.6. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства, за исключением случаев, когда обстоятельство непреодолимой силы препятствовало отправлению такого сообщения.
11.7. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 календарных дней подряд, то Стороны обязуются провести дополнительные переговоры с целью определения приемлемых способов исполнения Договора, а также имеют право прекратить действие Договора. При этом убытки, причиненные прекращением действия Договора, не возмещаются и штрафные санкции не уплачиваются.
12. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
12.1. Стороны гарантируют, что на момент подписания Договора:
12.1.1. они являются юридическими лицами, надлежащим образом, созданными и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством РФ;
12.1.2. они не отвечают признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, не находятся в состоянии временного приостановления исполнения денежных обязательств, в отношении них не введено наблюдение и не применяется иная процедура банкротства, предусмотренная действующим законодательством РФ;
12.1.3. они получили все предусмотренные действующим законодательством РФ и учредительными документами разрешения, одобрения и согласования, необходимые для заключения и исполнения Договора;
12.1.4. заключение и исполнение Договора не влечет нарушения Сторонами требований законодательства, положений каких-либо договоров, соглашений, судебных запретов и/или постановлений, обязательных для Сторон, либо положений учредительных документов Сторон;
12.1.5. лица, подписавшие Договор, надлежащим образом уполномочены на совершение таких действий, не дисквалифицированы;
12.1.6. не существует какого-либо судебного разбирательства, существующего или потенциального, претензий со стороны органов власти или третьих лиц, которые могут воспрепятствовать заключению или исполнению Сторон Договора;
12.1.7. фактическое местонахождение по адресу государственной регистрации, указанному в разделе 16 «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» Договора, принадлежность Сторон, указанных в разделе 16 «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» Договора номеров телефонов (факсов), адресов электронной почты, а также наличие возможности получать корреспонденцию по указанным адресам;
12.2. В целях минимизации риска налоговых претензий по сделкам Исполнитель гарантирует Заказчику, что он:
12.2.1. является добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет и уплачивает налоги);
12.2.2. на момент заключения Договора не имеет задолженности по оплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
12.2.3. уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно направляет в налоговые и иные органы отчетности;
12.2.4. не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот;
12.2.5. не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога;
12.2.6. в составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц;
12.2.7. не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять Договор;
12.2.8. полностью отразит в первичной документации, а также в бухгалтерской, налоговой и статистической отчетностях все операции со своим соисполнителем в рамках соисполнения Договора;
12.2.9. отсутствует цель получения необоснованной налоговой выгоды при исполнении Договора;
12.2.10. предупрежден о применении мер должной осмотрительности при выборе соисполнителей по Договору (не привлечение в качестве соисполнителей фирм-однодневок, юридических лиц, зарегистрированных по адресам массовой регистрации и т.п.).
12.3.Все гарантии и  заверения  Сторон даны и должны быть действительны на дату заключения Договора и в любой день до даты полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, если иное не вытекает из существа соответствующей гарантии. При возникновении обстоятельств, которые нарушают любую из гарантий, каждая из Сторон должна уведомить об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней.
12.4. В случае недостоверности сведений, подтвержденных (заверенных, гарантированных) одной из Сторон (недобросовестная Сторона), добросовестная Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом недобросовестную Сторону в порядке, установленном п. 14.5. Договора, при этом Договор считается расторгнутым с даты доставки такого уведомления.
12.5. В течение срока действия Договора Исполнитель обязуется предварительно, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней, письменно уведомлять Заказчика о предстоящей реорганизации, ликвидации, а также в течение 5 (пяти) календарных дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о смене наименования, или адреса регистрации. Исполнитель обязуется не предпринимать никаких действий, которые могут осложнить выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору. В случае возбуждении судебного дела о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом), последний обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Исполнитель соглашается на предоставление информации о своей деятельности, предусмотренной в п.13.2 Договора. Предоставление такой информации направлено на выполнение Сторонами общих требований добросовестности и осмотрительности в гражданском обороте и осуществляется ими добровольно и безвозмездно.
13.2. На момент заключения Договора, а также в период всего срока его действия и исполнения, в целях подтверждения гарантий, указанных в п.12.1.-12.2. Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику следующую актуальную информацию:
13.2.1. выписка из ЕГРЮЛ;
13.2.2. свидетельства о государственной регистрации общества и о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации;
13.2.3. протокол общего собрания участников (акционеров) общества или копия решения единственного участника (акционера) общества, в котором зафиксировано решение об избрании (назначении) исполнительного органа общества;
13.2.4. приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа общества;
13.2.5. устав;
13.2.6. действующие лицензии, выданные Исполнителю на осуществление деятельности, в случаях, если осуществляемый вид деятельности требует прохождения процедуры лицензирования;
13.2.7. доверенность лица, подписывающего договор (в случае, если договор подписывает не единоличный исполнительный орган);
13.2.8. годовая и промежуточная налоговая и бухгалтерская отчетность, в том числе, но не ограничиваясь: декларация 6-НДФЛ за исключением справок о доходах физических лиц (квартальная на актуальную дату), РСВ за исключением 3 раздела (на актуальную дату); налоговая декларация по НДС (на актуальную дату);
13.2.9. справку из налогового органа об отсутствии задолженности на актуальную дату;
13.2.10. штатное расписание, не содержащее персональные данные сотрудников (количество штатных единиц);
13.2.11. документы, подтверждающие наличие офисных, складских и производственных помещений;
13.2.12. выписка из сервиса оценки юридических лиц (ИФНС).
13.3. В период действия Договора актуальные документы предоставляются по первому требованию Заказчика или налогового органа Исполнителем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
13.4. В случае изменений в документах и сведениях, предоставленных до заключения Договора и в период срока его действия, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты совершения таких изменений Исполнитель обязан предоставить все изменения (документы и сведения) Заказчику.
14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
14.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
14.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор досрочно, с предварительным письменным уведомлением Исполнителя не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора, в следующих случаях:
- задержка Исполнителем начала производства работ, указанного в ДС более чем на десять календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, влекущего срыв окончания сроков выполнения работ по ДС более чем на десять календарных дней;
- несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ, качеству применяемых материалов и оборудования, другого нарушения исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором;
- неоднократного нарушения требований охраны труда при выполнении работ, предусмотренных Договором.
14.3. При расторжении Договора по вине Исполнителя, последний возвращает Заказчику ранее выплаченный аванс (в случае если оплата аванса предусмотрена) за вычетом надлежащим образом произведенных и принятых Заказчиком работ.
14.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае существенного не исполнения Заказчиком условий Договора, дополнительных соглашений, и иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора.
14.5. Стороны  вправе требовать досрочного  расторжения Договора полностью или частично в порядке и по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством, при условии направления другой Стороне предварительного письменного уведомления о допущенном нарушении Договора с указанием разумного срока для устранения нарушения, который должен составлять не менее 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого уведомления.
При условии, что другая Сторона не устранила нарушение в указанный срок, договор будет считаться расторгнутым:
- с момента получения стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично при условии расторжения договора в одностороннем внесудебном порядке;
- с момента вступления решения суда в законную силу при условии расторжения Договора в судебном порядке.
14.6. Прекращение действия Договора или его расторжение не освобождает Стороны от ответственности в соответствии с условиями Договора.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Условия Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
15.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора и приложений к нему.
15.3. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной информации, несет ответственность за убытки, понесенные другой Стороной в связи с утратой или разглашением конфиденциальной информации, а также несет ответственность в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне понесенные убытки и оплатить штраф не позднее 10 рабочих дней с даты получения от потерпевшей Стороны письменного требования о возмещении таких убытков и оплаты штрафа.
15.4. Договор считается заключенным при условии его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепления печатями, с даты урегулирования всех разногласий и действует до полного исполнения обязательств по Договору.
При этом, действия совершенные Исполнителем до получения аванса, направленные на подготовку к исполнению договора признаются сторонами предпринимательскими рисками. Возникшие в связи с этим затраты и убытки не подлежат взысканию с Заказчика
15.5. Договор, спецификации, приложения, дополнения и изменения, оформленные в виде дополнительных соглашений, связанные с исполнением и изменением Договора должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон Договора и могут быть переданы при помощи факсимильной связи и/или по электронной почте с обязательным указанием фамилии и инициалов получателя с последующей досылкой оригиналов документов не позднее 5 (пяти) календарных дней почтовым отправлением или через курьера, или вручаться из рук в руки уполномоченным лицам сторон Договора. Сторона, получившая для подписания оригиналы Договора и/или иного документа с оригинальной печатью другой Стороны, обязана подписать и направить такие оригиналы другой Стороне посредством почтовой связи и/или курьером в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения оригиналов. Документы должны быть направлены по реквизитам, указанным в соответствующем разделе Договора. До обмена оригиналами сканированные копии Договора, спецификаций, приложений, дополнительных соглашений, подписанные уполномоченными представителями Сторон, имеют юридическую силу.
15.6. При этом если документы, указанные в настоящем пункте, имеют гриф «коммерческая тайна», «для служебного пользования», они направляются посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением без отправки при помощи факсимильной связи и/или по электронной почте.
15.7. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, отгрузочных реквизитов в течение 5 календарных дней с момента их изменения.
15.8. В случае направления любой из Сторон Договора в адрес другой Стороны какого-либо сообщения, уведомления, свидетельства, сертификата, подтверждающего качество материалов, такой документ должен быть оформлен в письменной форме на русском языке, подписан уполномоченным лицом.
15.9. Любая корреспонденция, направленная Сторонами в адрес друг друга считается юридически значимым сообщением в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ и направляется по адресу указанному в Договоре. Риск последствий неполучения юридически значимых сообщений в таком случае в соответствии с п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ несет Сторона, в адрес которой сообщение направлено.
15.10. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
15.11.  При исполнении Договора не допускается перемена Сторон договора за исключением случаев, универсального правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
15.12. Стороны вправе передавать друг другу персональные данные (далее-ПД) своих работников/ собственными работниками/работников соисполнителей, подписантов, представителей и иных лиц (далее – Субъекты). Также Стороны  вправе  обрабатывать ПД, когда обработка таких ПД требуется для заключения и исполнения Договора, а также для организации документооборота, учета и архивного хранения , в течение срока действия Договора, если более длительный срок не предусмотрен применимым к соответствующей Стороне законодательством о ПД.
15.13. Получающая ПД Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность при обработке ПД, не допускать распространения ПД, не раскрывать их третьим лицам (кроме случаев, когда это требуется применимым к соответствующей Стороне законодательством о ПД или в целях, указанных в Оговорке о персональных данных), а также принимать все необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты ПД от любых неправомерных действий в отношении ПД.
15.14.   К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 – Протокол цены.
- Приложение №2 – Форма технического акта выполненных работ.
- Приложение №3 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:


	АО «Судостроительный завод               имени  Б.Е. Бутомы»

298313, Республика Крым,
 г. Керчь, ул. Танкистов, д.4
ОГРН 1169102089353 
ИНН  9111022140/КПП 911101001
Приволжский филиал
ПАО «Банк ПСБ»
р/с 40706810903000027480
к/с 30101810700000000803
БИК 042202803
Генеральный  директор



__________________О.А. Гончаров

М.П.

	




________________


______________/______________

М.П.
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Протокол цены

	Наименование работ
	Ед. измерения
	Стоимость без НДС, руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Генеральный директор
АО «Судостроительный завод
имени    Б.Е.  Бутомы»


__________________/ О.А. Гончаров

	___________________





_________________ /___________ 


























Приложение №1
к Договору №_______
от «_________»20___г.

ФОРМА
Технического акта
выполненных работ к акту сдачи-приемки выполненных работ

	УТВЕРЖДАЮ
Исполнитель


______________/______

	УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
Генеральный директор
АО «Судостроительный завод
имени Б.Е. Бутомы


_____________/О.А. Гончаров




Технический акт выполненных работ № __
к Акту сдачи-приемки выполненных работ № __

г. Керчь								           «____» ___________ 20__ г.

Акционерное общество «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гончарова О.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель, с другой стороны, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Технический акт о том, что во исполнение Дополнительного соглашения №________________ от «___» __________ 20__ г. (далее – ДС) к Договору №________________от «___» _________ 20__ г., ИГК ____________:
Исполнитель выполнил по заданию Заказчика следующие работы на заказе №______:
	№
п/п
	Тех. комплект
	Наименование работы
	№ чертежа
	Трудоем-кость,
н/ч
	Окончание выполнения работ по ДС
	Фактическое окончание выполнения работ

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	



ПОДПИСИ СТОРОН:

(от Исполнителя)			____________________

Начальник цеха №__			____________________

Строитель заказа			____________________

Представитель ОТК			____________________

Первый заместитель ГД 		____________________


от «_________»20___г.

ФОРМА
Акта
сдачи-приемки выполненных работ

	УТВЕРЖДАЮ
Исполнитель


______________/______

	УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
Генеральный директор
АО «Судостроительный завод
имени Б.Е. Бутомы


_____________/О.А. Гончаров


Акт сдачи-приемки выполненных работ № __
г. Керчь								           «____» ___________ 20__ г.

Акционерное общество «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гончарова О.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель, с другой стороны, в лице ____________________, действующего на основании ____________, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) к Дополнительному соглашению №________________ от «___» __________ 20__ г. к Договору №________________от «___» _________ 20__ г., ИГК ____________:
1. Исполнитель выполнил по заданию Заказчика следующие работы на заказе №____:
	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ, н/ч
	Цена, руб.
	Стоимость, руб. (без учета НДС)

	1
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


2. Указанные Работы выполнены полностью и переданы Заказчику (Технический акт выполненных работ прилагается). Заказчик претензий по объему, качеству результата работ и срокам выполнения работ не имеет.
3. Согласно ДС общая стоимость выполненных работ составляет __________ (________________) рублей __ копеек в том числе НДС/без НДС.
4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя.
ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
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